Plan para difusión de políticas de seguridad.

### Información Requerida para Crear el Plan

- Políticas de seguridad documentadas (contraseñas, cifrado, acceso remoto, uso de dispositivos personales, etc.)

- Estructura organizativa de ACME Healthcare (departamentos, jerarquías)

- Roles y responsabilidades por área

- Evaluación de riesgos y prioridades (de la auditoría previa)

- Recursos disponibles (personal de TI, presupuesto, herramientas de capacitación)

- Canales de comunicación interna (correo, intranet, sesiones presenciales).

### Tareas y Eventos para Difundir las Políticas

| Tarea/Eventos | Descripción | Periodicidad/Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1. Creación y publicación de manual de políticas | Documento formal con todas las políticas de seguridad | 2 semanas desde aprobación |
| 2. Campaña de concientización interna | Correos, carteles, mensajes por intranet sobre nuevas políticas | Durante el mes 1 |
| 3. Capacitación obligatoria para todos los empleados | Curso virtual/presencial sobre buenas prácticas de seguridad y políticas relevantes | Inicial, luego cada 6 meses |
| 4. Talleres por departamento con casos prácticos | Ejercicios adaptados al rol (e.g. IT, médicos, administrativos) | Una vez por departamento |
| 5. Firma de acuse de recibo y aceptación | Todos los empleados firman que han leído y entendido las políticas | Al final del curso inicial |
| 6. Simulacros de incidentes y phishing | Ejercicios sorpresa para evaluar respuesta del personal | Trimestral |
| 7. Buzón de reporte de incidentes y dudas | Medio anónimo para reportar fallos o pedir aclaraciones | Permanente |
| 8. Revisión anual de políticas y retroalimentación | Ajustes a las políticas según feedback de usuarios y evolución tecnológica | Anualmente |

### Departamentos que Deben Participar

| Departamento | Participación Clave |
| --- | --- |
| TI / Seguridad Informática | Lideran implementación, configuran sistemas, aplican controles técnicos |
| Recursos Humanos | Comunican, coordinan capacitaciones, gestionan la firma de políticas |
| Atención Médica / Clínica | Personal médico debe aplicar políticas sobre acceso a historiales y protección de datos |
| Administración | Manejo seguro de información sensible y contraseñas |
| Soporte Técnico | Asiste en configuración de dispositivos, ayuda a empleados con cumplimiento técnico |
| Dirección General | Da respaldo institucional, exige cumplimiento y da seguimiento a métricas |
| Legal / Cumplimiento | Verifica que políticas estén alineadas a regulaciones como HIPAA y normativas locales |