Gestión de proyectos de software. Avance 1 Proyecto Final.

Luis Alberto Vargas González. Julio Cesar Diaz Camacho.

Fecha: 22/02/2022.

- Título del proyecto:

Personal Digital Directory. (Directorio Digital Personal)

- Integrantes del Equipo:

  - Julio César Diaz Camacho.

  - Luis Alberto Vargas González.

  - Objetivo General

Desarrollar una aplicación de software, la cual permita al usuario usar una plataforma de directorio personal, en donde el mismo pueda buscar, registrar, eliminar contactos y tener pequeñas conversaciones por medio de un chat con sus contactos, ya sean de ámbito profesional, personal o recreativo, por medio de la programación orientada a objetos, el uso de la gestión de proyectos de software, en un plazo de 6 meses como máximo.

  - Planteamiento del problema:

Durante el transcurso de la vida de una persona, la misma se encuentra con distintos ámbitos ya sean personales o profesionales, en donde interactúa con distintas personas ,y estas mismas, no siempre suelen tener un medio de contacto interactivo para poder ser localizados , por lo que dicha persona puede llegar a tener dificultades para localizar a estas personas, por consiguiente , el grado de dificultad de contacto e interacción se incrementa, sin tener un espacio ideal para registrar y poder consultar a dichos contactos y así poder interactuar con ellos.

  - Alcance (EDT):

6.-Lista de requerimientos Funcionales:

-La aplicación estará disponible para todos los sistemas operativos celulares.

-Al inicio de cada 6 meses, la aplicación pedirá una actualización de los datos del usuario, en dado caso de que haya cambiado sus números de contacto y datos.

-El ingreso a la aplicación será por medio del número de un correo y una contraseña elegida por el usuario.

-Se podrá buscar a una persona por medio del nombre completo si se registró de esta manera a un contacto.

-Al buscar un nombre la aplicación mostrará una lista con los resultados más concordantes que se hayan encontrado.

-Al seleccionar un usuario la aplicación mostrará Correo personal y/o número de teléfono (si se dispone de ambos).

-El usuario tendrá la opción de editar su perfil cuantas veces sea necesario así como el ingreso de una fotografía para su identificación siendo esta última una herramienta opcional y adherida a la declaración de privacidad y protección de datos del usuario.

-El usuario tendrá acceso a un sistema de chat instantáneo con todos sus contactos para escribir mensajes sencillos.

-La aplicación podrá mostrar una notificación al usuario de cambio de datos de los contactos del mismo cuando dicho contacto lo haga.

-El usuario podrá eliminar o agregar hasta 10 campos de datos, para poder ingresar en ellos la información que el mismo requiera.

-El usuario podrá usar un chat de asistencia a soporte técnico en dado caso de fallas a su sistema.

-El área de soporte técnico se podrá comunicar con el usuario por medio del chat instantáneo, llamada telefónica, o un correo a su dirección registrada.

-Dependiendo del SO del celular del usuario, se podrá acceder a la aplicación de teléfono y marcar cuando se seleccione el número de un contacto.

-Dependiendo del SO del celular del usuario, se podrá acceder a la aplicación de correo y empezar a redactar cuando se seleccione el correo de un contacto.

-Al crear un nuevo contacto, el usuario podrá registrar si se trata de un usuario de su ámbito profesional, educativo, personal, etc.

-Al ingresar a un contacto, el usuario podrá modificar el ámbito de su contacto de profesional a educativo, de educativo a personal, etc.

-Al crear un contacto, el usuario recibirá una confirmación mediante una alerta pop up de la correcta creación del mismo.

-Al eliminar a un contacto, el usuario recibirá una confirmación mediante una alerta pop up de la correcta eliminación del mismo.

-Al modificar un contacto, el usuario recibirá una confirmación mediante una alerta pop up de la correcta modificación del mismo.

No funcionales:

-El sistema debe asegurar que los datos del usuario están protegidos mediante algoritmos de cifrado de datos SSL y certificados de seguridad en línea wildcard.

-El sistema debe tener una disponibilidad del 99,99% de las veces en que un usuario intente acceder.

-La tasa de tiempos de falla del sistema no podrá ser mayor al 0,5% del tiempo de operación total

-La probabilidad de falla del Sistema no podrá ser mayor a 0,05%.

-Se usarán de forma permanente Dedicated servers (Servidores dedicados) para el resguardo de copias de la base de datos actualizada cada 6 meses, así como de la base de datos principal.

-Debe de haber un control de disponibilidad de accesos múltiples al sistema, para evitar saturaciones de búsquedas, edición de datos, actualizaciones de datos, registros de nuevos alumnos y/o maestros y bajas del sistema de ambos.

-Al cambiar los datos de un usuario o contacto, se sincronizará dichos cambios por medio de una actualización de estado de sistema en todos los servidores, para poderenviar la notificación de cambios de datos a otros usuarios.

- Cálculo de costos.

# Estimación de tiempos.

H/H= PFA* Horas PF promedio. H/H=73*8

H/H=584 horas hombre. Desarrolladores=2.

Horas= 584/2= 292 horas (Duración unitaria del proyecto en horas). Cantidad de horas de trabajo diarias de Lunes a Viernes= 6 hrs.

584/3= 97.33 días de trabajo.

97.33/20 = 4.86 meses para desarrollar el software de lunes a viernes con 6 horas de trabajo diarias y 2 desarrolladores(Estimación de duración de proyecto).

# Estimación de presupuesto del proyecto.

  - Sueldo mensual de desarrolladores: 10,000.00 (cinco mil pesos ).

  - Otros costos de proyecto: 1500.00 (Un mil quinientos pesos).

  - Costos=(Desarrolladores*Duración meses*sueldo) + otros costos.

  - Costos = (2*4.86*10000)+1500= $98,700 (Noventa y siete mil setecientos pesos)

# Estimación de recursos.

Gestión y tabla de riesgos:

| Numero | Nombre | Categoría | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abandono de proyecto por falta de tiempo. | Interno, de trabajo | Medio (3) | No se termina el proyecto, queda inconcluso 4 | 12 | Administración adecuada de tiempo y espacio de trabajo para desarrollo. | Luis Alberto, Julio Cesar |
| 2 | Abandono de proyecto por enfermedad. | Interno, de salud | Bajo (2) | Proyecto e inversiones perdidas. 3 | 6 | Cuidado y administración de la salud de los integrantes del equipo. | Luis Alberto Vargas González |
| 3 | Abandono de proyecto por falta de recursos. | Interno y externo | Bajo (2) | Perdidas de inversiones y de proyecto. 4 | 8 | Ahorro e inversiones de recursos financieros y académicos adecuados al tipo de proyecto. | Julio Cesar Diaz Camacho |
| 4 | Fracaso comercial de proyecto | Interno y externo | Alto (4) | Pérdida de tiempo, recursos 4 | 16 | Adecuación y creación de un plan de negocios adecuado al modelo | Luis Alberto Vargas Glez. |

Gestión de Comunicaciones.

| Nombre: Luis Alberto Vargas González | Julio Cesar Diaz Camacho |
| --- | --- |
| Dirección: Avenida Paseo Solares # 555 | C. Santuario 1034, Hacienda Las Palomas, 45200 La Magdalena, Jal. |
| Correo e principal: za19012140@zapopan.tecmm.edu.mx | Za19012122@zapopan.tecmm.edu.mx |
| Correo e secundario: luisalbertovargasgonzález@gmail.com | Juliobory1311@gmail.com |
| Teléfono fijo:3313619181 | N/A |
| Teléfono móvil:3311707927 | 33 2807 6520 |
| Facebook: Luis Vargas | Julio Diaz |
| Telegram: LuisVG000 | JCDC99 |